Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 11 | Controle de Usuários | C | A | A | 1 |
| 1 | Matrícula de Alunos | C | M | M | 1 |
| 2 | Gerenciamento de Tipos de Plano | C | M | M | 1 |
| 4 | Gerenciamento de Mensalidade dos Alunos | C | M | M | 1 |
| 6 | Gerenciamento Financeiro da Academia | C | B | M | 1 |
| 7 | Notificação de Vencimentos | C | B | M | 1 |
| 5 | Notificação de Inadimplência | I | A | A | 1 |
| 10 | Gerenciar Multas por Atraso | I | A | A | 1 |
| 17 | Gerenciamento de Formas de Pagamento | I | A | A | 2 |
| 8 | Bloqueio de Catraca por inadimplência | I | M | A | 2 |
| 23 | Desbloqueio de Catraca por ID do Aluno | I | M | M | 2 |
| 26 | Geração de ID Automático | I | M | M | 2 |
| 21 | Gerenciamento de Descontos | I | M | B | 2 |
| 22 | Gerenciamento de Avaliação Física | I | M | B | 2 |
| 12 | Painel Informativo | I | B | B | 2 |
| 16 | Gerenciamento de Rematrícula | I | B | B | 2 |
| 18 | Gerenciamento de Presença | I | B | B | 2 |
| 9 | Consultar Dados Cadastrais | U | M | M | 3 |
| 24 | Gerenciamento de Promoções | U | M | M | 3 |
| 25 | Notificação de Promoções | U | M | M | 3 |
| 3 | Atualizar Dados de Matrícula | U | B | M | 3 |
| 13 | Gerenciamento de Treinos dos Alunos | U | B | B | 3 |
| 14 | Trancamento de Matrícula | U | B | B | 3 |
| 15 | Gerenciamento de Gastos da Academia | U | B | B | 3 |
| 19 | Gestão de Alunos | U | B | B | 3 |
| 20 | Cancelamento de Matrícula | U | B | B | 3 |